НЕМОВИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

24.04.2015.                                       с.Немовичі                                             № 152

Про затвердження заходів з підготовки

школи до осінньо-зимового періоду

2015-2016н.р.

З метою своєчасної розробки і затвердження комплексних заходів щодо підготовки школи до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 навчального року, забезпечення в школі своєчасного початку та сталого проходження наступного опалювального сезону

НАКАЗУЮ:

- Призначити  відповідальним  за розробку заходів та підготовку об’єктів  до роботи в осінньо-зимовий  період 2015-2016 навчального року заступника директора з господарської частини Лох Л.В.

- Відповідальному  за розробку заходів та підготовку об’єктів  до роботи в осінньо-зимовий  період 2015-2016 навчального року Лох Л.В..:

  - Підвести підсумки осінньо-зимового сезону  2014-2015 н.р. та розробити комплекс заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази школи до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 н.р.

До 28 травня 2015року

  - Провести в школі ретельне обстеження паливно-енергетичної установки, обладнання на предмети її надійної готовності до роботи. Звернути увагу на  проведення планових ремонтів, налагоджувальних робіт, установку приладів регулювання процесів використання палива і технічного контролю систем обліку споживання газу, води, електроенергії.

.                                                                      До 5 червня  2015 року

  - В процесі підготовки до чергового опалювального сезону виконати роботи щодо приведення до належного санітарно-технічного та  естетичного стану приміщень школи, котельні, навколишньої території, водопостачання, каналізаційної системи і мережі.

  - Провести обстеження приміщення школи на предмет енергозбереження, перевірки утеплення вікон, дверей, горищ, підвалів, тепломереж.                .

До 1 жовтня 2015 року

  - В процесі підготовки до навчального року та опалювального сезону привести у відповідність з існуючим положенням готовність первинних засобів пожежогасіння, здійснити заходи щодо посилення пожежної безпеки в школі відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» та нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

- Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи:                                 О.Г.Зубчинська

З наказом ознайомлена  24.04.2015р.

___________Л.В.Лох

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор школи

__________О.Г.Зубчинська

____________________

ПЛАН ЗАХОДІВ

Немовицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

щодо  підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 н.р.

Щомісяця:

- профогляд і заміна електроламп;

- передача показників лічильників енергії до 05 числа;

- огляд та ремонт інвентарю, обладнання.

| № з/п | Заходи | Терміни | Відповідальний | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення ревізії системи опалення і ліквідація несправностей | Червень, Вересень | Лох Л.В. |  |
| 2. | Проведення ревізії системи водопостачання і ліквідація несправностей | Серпень | Лох Л.В. |  |
| 3. | Проведення ревізії системи каналізації і ліквідація несправностей | Серпень | Лох Л.В. |  |
| 4. | Проведення ревізії електропостачання та шкільного даху і ліквідація несправностей у них | Липень -серпень | Лох Л.В. |  |
| 5. | Перевірка міцності кріплень та установок: - спортивних споруд на спортивному майданчику та у спортивній залі; - класних дошок; - стендів та експозицій у коридорах та навчальних кабінетах | Червень, серпень | Лох Л.В. |  |
| 6. | Проведення поточного ремонту навчальних кабінетів, спортивної зали, їдальні, коридорів | Червень-липень | Лох Л.В. |  |
| 7. | Заміна вікон класних кімнат 1 поверху | Вересень | Лох Л.В. |  |
| 8 | Поповнення стендів у коридорах школи | Червень-серпень | Жук Т.С. Сафонік В.Г. |  |
| 9 | Забезпечення створення належних умов навчання у кабінетах підвищеної складності: - фізики; - хімії; - інформатики; - майстерні; - спортивній залі | Серпень | Лох Л.В. |  |
| 10. | Проведення очищення горища | Вересень | Лох Л.В. |  |
| 11. | Ремонт і фарбування дверей, воріт, паркану школи | Червень-Липень | Лох Л.В. |  |
| 12. | Забезпечення належного стану шкільної та пришкільної території | Постійно | Лох Л.В. |  |
| 13. | Проведення ремонту віконних рам, квартирок, дверей. | Червень, вересень-жовтень | Лох Л.В. |  |
| 14. | Обклеювання віконних рам у класах, коридорах | Жовтень | Лох Л.В. |  |
| 15. | Профілактичний контроль лічильників, манометрів | Липень-серпень | Лох Л.В. |  |
| 16. | Випробовування системи опалення | Жовтень | Лох Л.В. |  |
| 17. | Заготівля піску для посипання доріжок | Жовтень | Лох Л.В. |  |
| 18. | Проведення роз’яснювальних бесід з учнями про збереження тепла, електроенергії, води | Постійно | Ковпак О.Л. Жук Т.С. Класні керівники |  |
| 19. | Забезпечення дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії, гігієни з метою збереження життя і здоров’я учасників НВП | Постійно | Ковпак ОЛ. Лох Л.В. |  |
| 20. | Проведення робіт щодо зоміни газових котлів на твердопаливні | Липень-вересень | Лох Л.В. |  |

Додаток до наказу

від 14.06.2013р. №224

Штаб з підготовки навчального закладу

до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

- Зубчинська О.Г. – керівник штабу, директор школи;

- Лох Л.В. – член   штабу, заступник директора з господарської частини;

- Ковпак О.Л.  – член   штабу, заступник директора з навчально-виховної роботи;

- Жук Т.С.  – член   штабу, заступник директора з навчально-виховної роботи;

- Малаш С. В. – член   штабу, робітник з комплексного обслуговування будинків, споруд і   обладнання;

- Мичка В.Я.  – член   штабу,  оператор газових котлів;